## 5. Các thao tác thực hiện

Bốn mục cần rà soát:

| Mã | Nội dung |
| --- | --- |
| US1 | Là một khách hàng, tôi muốn lọc nhà hàng theo loại món, để nhanh tìm được món muốn ăn. |
| US2 | Là một khách hàng, tôi muốn giao diện đặt món đẹp và dễ dùng, để hài lòng khi đặt món. |
| US3 | Là một lập trình viên, tôi muốn dùng React để làm lại giao diện đặt món, để code dễ bảo trì. |
| US4 | Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, theo khu vực, theo nhà hàng, xuất Excel và tự gửi email cho ban giám đốc, để theo dõi kinh doanh. |

Bước 1. Tìm lỗi

Ghi "Đạt" hoặc chữ cái INVEST bị sai, kèm 1 câu lý do. US1 đã làm mẫu.

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | Chưa đạt tiêu chí I,V: từ dễ dùng và đẹp là từ ngữ quá mơ hồ,mang tính cảm tính,không biết thế nào là xong và không thể kiểm thử |
| US3 | Chưa đạt tiêu chí V: không mang lại giá trị trực tiếp cho khách hàng,việc dùng React là một công việc kỹ thuật phục vụ cho US2 chứ không phải một user story độc lập |
| US4 | Chưa đạt tiêu chí S,E: Quá nhiều tính năng, làm cho User story quá lớn rất khó ước lượng chính xác thời gian hoàn thành |

Bước 2. Sửa lỗi

- Viết lại US2 với một tiêu chí "dễ dùng" đo được.

Là một khách hàng tôi muốn một giao diện đặt món phong cách châu âu,hiển thị đầy đủ các thao tác,thao tác đặt món xử lý gói gọn trong 3 bước để tiết kiệm thời gian

- Tách US4 thành 2 story nhỏ, rồi đặt vào cây 3 cấp: 1 Epic → 1 Feature → 2 story.

Epic: Báo cáo doanh thu

Feature: Quản lý báo cáo doanh thu

Story 1: Là một quản lý nhà hàng, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, theo khu vực, theo nhà hàng để theo dõi tình hình kinh doanh

Story 2: Là một quản lý nhà hàng, tối muốn xuất báo cáo doanh thu ra file excel và cài tự gửi email để báo cáo cho ban giám đốc

Bước 3. Xếp lại backlog

- Xếp thứ tự ưu tiên cho US1, US2 đã sửa và 2 story tách từ US4.

- US1(Lọc nhà hàng): tính năng giúp người dùng tìm món nhanh và triền khai nhanh nhất

- US2(Tối ưu việc đặt món): trực tiếp nâng cao trải nghiệm và giữ chân khách hàng

- US4.1(Xem báo cáo doanh thu): cung cấp số liệu doanh thu để theo dõi tình trạng doanh thu của nhà hàng

- US4.2(Xuất báo cáo và tự gửi email): tiện ích nâng cao, để làm sau

b) Theo DEEP, story đứng đầu cần chi tiết đến mức nào? Buổi Refinement còn phải làm gì với nó trước khi đưa vào Sprint?

- Mức độ chi tiết: Story đứng đầu backlog phải đạt trạng thái Ready (Sẵn sàng) — tức là nhỏ gọn, rõ tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria), không còn điểm mơ hồ.

- Trong buổi Refinement cần làm thêm:

  - Cùng team thảo luận để làm rõ các tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria).

  - Tiến hành ước lượng kích thước/độ khó (ví dụ: chấm Story Point).

  - Xác nhận story đủ nhỏ để hoàn thành trọn vẹn trong 1 Sprint.